Bài 1: Chuẩn bị Sprint Review cho ứng dụng cảnh báo lừa đảo RikkeiSafe

Nhiệm vụ 1 – Phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01 (kiểm tra số điện thoại), PBI-02 (kiểm tra đường link), PBI-03 (gửi báo cáo số hoặc link đáng ngờ). PBI chưa Done: PBI-04 (lưu lịch sử kiểm tra) vì còn thiếu chức năng xóa lịch sử và lọc theo loại; PBI-05 (hướng dẫn khi đã lỡ chuyển tiền) vì chưa review chéo và mới kiểm thử trên máy tính, chưa kiểm thử trên điện thoại. |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey: Người dùng nhập số điện thoại → hệ thống kiểm tra → hiển thị cảnh báo kèm lý do → người dùng kiểm tra đường link → hệ thống hiển thị cảnh báo → người dùng gửi báo cáo đáng ngờ. Người demo: Thu An trình diễn kiểm tra số điện thoại và đường link; Gia Bình trình diễn gửi báo cáo. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | Câu hỏi mở 1: Cô Mai và chị Vy thấy bước kiểm tra số điện thoại, đường link có dễ sử dụng không? Vì sao? Câu hỏi mở 2: Theo anh Phúc và những người dùng thử, ứng dụng cần cải thiện điều gì để giúp người dùng nhận biết và xử lý tình huống lừa đảo tốt hơn? |

Lưu ý: PBI-04 và PBI-05 chưa được giới thiệu là hoàn thành. Theo Definition of Done, một PBI phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện đã thống nhất mới được xem là Done.

Nhiệm vụ 2 – Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai: PO không nên tự trình diễn toàn bộ PBI và PBI-05 chưa đạt DoD. Sửa: Developers trình diễn các PBI-01, PBI-02, PBI-03 đã Done; nêu rõ PBI-04 và PBI-05 chưa Done, cùng các điều kiện DoD còn thiếu. |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai: Sprint Review không phải buổi báo cáo công việc cá nhân. Sửa: Scrum Team cùng Stakeholders trao đổi về Increment, kết quả Sprint, phản hồi và những thay đổi có thể ảnh hưởng đến Product Backlog. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai: Feedback không nên chỉ dành cho 3 phút cuối; Scrum Master không tự quyết định góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. Sửa: Dành thời gian trao đổi xuyên suốt buổi Review. Product Owner ghi nhận, làm rõ và sắp xếp ưu tiên các góp ý trong Product Backlog; Developers và Stakeholders cùng trao đổi. |

Nhiệm vụ 3 – Ghi nhận Feedback

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Product Owner ghi nhận yêu cầu vào Product Backlog, đánh giá giá trị và mức độ ưu tiên, sau đó xem xét cùng các yêu cầu khác. Chưa cam kết thực hiện ngay vì tính năng nằm ngoài Sprint Goal hiện tại. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Developers ghi nhận lỗi giao diện, kiểm tra và đề xuất cách khắc phục; Product Owner đánh giá mức độ ưu tiên và cập nhật Product Backlog nếu cần. Nhóm không tự ý bỏ qua lỗi và cần kiểm tra lại trên điện thoại sau khi sửa. |